

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **02.04.2014г.** | **пгт. Ольга** | **№** | **161** |

|  |
| --- |
| **О проведении на территории Ольгинского района**  **2-х месячника по санитарной очистке и благоустройству** |

В целях улучшения санитарного состояния территории района, на основании Устава Ольгинского муниципального района администрация Ольгинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 15 апреля по 15 июня 2014 года 2-х месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий Ольгинского муниципального района, предусмотрев выполнение комплекса благоустроительных работ согласно плану работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий муниципального района на 2013 год (приложение №2).

2. Провести 26 апреля и 24 мая 2014 года общерайонные субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий Ольгинского муниципального района.

3. Утвердить состав районной комиссии по организации и проведению 2-х месячника (приложение №1).

4. Главам городского и сельских поселений предоставлять информацию 01 и 15 числа каждого отчетного месяца о проведенных мероприятиях в отдел экономики и имущественных отношений администрации Ольгинского муниципального района в соответствии с приложениями №3,№4.

5. Руководителям предприятий, независимо от форм собственности, привести в порядок имеющиеся и закрепленные территории, фасады зданий, заборы, ограждения.

6. Организационному отделу администрации муниципального района (Гришаков) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заветы Ленина».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Ольгинского муниципального района

главы администрации муниципального района И.И.Макитра

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Ольгинского муниципального района  от 02.04.2014г. № 161 |

СОСТАВ

районной комиссии по организации и проведению 2-х месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Ольгинского района

|  |  |
| --- | --- |
| Макитра Ирина Ивановна  Пищикова Елена Ивановна  Ялтонская Валентина Александровна | - и.о. главы муниципального района, председатель комиссии;  - и.о. начальника отдела экономики и имущественных отношений, заместитель председателя комиссии;  - ведущий специалист 3 разряда отдела экономики и имущественных отношений, секретарь комиссии. |

Члены комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Абрамов Николай Петрович  Балашов Георгий Николаевич  Барашков Алексей Павлович  Бобова Галина Сергеевна  Воробьев Андрей Викторович  Доброва Татьяна Ивановна  Захаренко Геннадий Аркадьевич  Капустина Нина Олеговна  Кириченко Константин Владимирович  Козонков Геннадий Евгеньевич  Куршев Павел Анатольевич | - директор ООО «НЕПТУН» (по согласованию);  - глава Весёлояровского сельского поселения (по согласованию);  - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации муниципального района;  - глава Милоградовского сельского поселения (по согласованию);  - директор МКУ «ХОЗУ администрации Ольгинского муниципального района» (по согласованию);  - глава Тимофеевского сельского поселения (по согласованию);  - глава Молдавановского сельского поселения (по согласованию);  - главный специалист 2 разряда - архитектор отдела экономики и имущественных отношений администрации муниципального района;  - глава Моряк-Рыболовского сельского поселения (по согласованию);  - глава Ольгинского городского поселения (по согласованию);  - глава Пермского сельского поселения (по согласованию); |

Календарный план

плана работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий

Ольгинского муниципального района на 2014 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата проведения | Наименование мероприятия | Исполнитель |
| 1. | апрель-май  2014 год | Проведение в городском и сельских поселениях района 2-х месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий | администрации городского и сельских поселений |
| 2. | 30 апреля  2014 год | Проведение общерайонного субботника по благоустройству и санитарной очистке территорий городского и сельских поселений | администрации муниципального района, городского и сельских поселений, хозяйствующие субъекты |
| 3. | апрель-май  2014 год | Ремонт (реставрация) памятников, мемориалов воинской славы, памятных табличек и т.п. | администрации городского и сельских поселений, хозяйствующие субъекты |
| 4. | апрель-май  2014 год | Проведение работ по благоустройству кладбищ и памятных мест | администрации городского и сельских поселений, ИП Гороховский |
| 5. | 24 мая  2014 год | Проведение общерайонного субботника по благоустройству и санитарной очистке территорий городского и сельских поселений | администрации муниципального района, городского и сельских поселений, хозяйствующие субъекты |
| 6. | Май 2014 год | Ремонт тротуаров, внутриквартальных проездов, ливневой канализации | администрации муниципального района, городского и сельских поселений, филиал ОАО «Примавтодор», ООО «Нептун» |
| 7. | Май 2014 год | Ремонт, окраска детских площадок, спортивных площадок | администрации муниципального района, городского и сельских поселений, муниципальные учреждения, ООО «Нептун» |
| 8. | Май 2014 год | Восстановление неисправных столбов освещения | администрации муниципального района, городского и сельских поселений |
| 9. | Май 2014 год | Уборка и окультуривание природных родников, колодцев | администрации муниципального района, городского и сельских поселений |
| 10. | Май 2014 год | Высадка деревьев, декоративных кустарников | администрации муниципального района, городского и сельских поселений |
| 11. | Июнь 2014 год | Обрезка деревьев, скашивание газонов | администрации муниципального района, городского и сельских поселений, хозяйствующие субъекты |
| 12. | Май–июнь 2014 год | Благоустройство дорог и территорий остановок общественного транспорта | администрации муниципального района, городского и сельских поселений, филиал «Примавтодор» |
| 13. | Май-июнь 2014 год | Ликвидация несанкционированных свалок мусора | администрации муниципального района, городского и сельских поселений |

**Приложение №3**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе проведения работ по благоустройству и санитарной очистке**

**территории городского округа (муниципального района)**

**по состоянию на 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муни­ципаль­ное об­разова­ние | Благоустроительные работы | | | | | | | | | | | | | | Высажено деревьев / декоративных кустарников (ед.) | Разбито цветочных клумб (ед.) | Окошено газонов, откосов( м2) | Произведена обрезка деревьев (ед.) | Проведено конкурсов: «Самый  благоустроенный / чистый...»  (шт.) |
| Отработано (чел./час.) | Проведено субботников (ед.) | Отремонтировано, установлено, благоустроено | | | | | | | | | | | |
| тротуаров, внутриквар-  тальных проездов (м2) | фасадов / крыш / подвалов (ед.) | ливневой канализации (п/м) | детских городков / пло­щадок (ед.) | спортивных городков / площадок (ед.) | малых архитектурных форм (ед.) | памятников / мемориаль­ных комплексов / кладбищ (ед.) | Парков/скверов (ед.) | Скамеек (шт.) | Столбов освещения (шт.) | Песочниц (ед.) | природных родников / ко­лодцев (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по му­ниципальному району | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель тел.

**Приложение № 4**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по благоустройству придорожных территорий**

**городского округа (муниципального района)**

**по состоянию на 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципаль­ное образование | Проверенно дорог и при­дорожных территорий (км) | Проверенно придорожных объектов  (ед.) | Благоустроено | | | | | | Ликвидировано | | Проведено конкурсов на звание: «Самый благоуст­роенный...» (шт.) | Составлено протоколов об административных пра­вонарушениях / наложено штрафов (шт. / тыс. руб.) |
| дорог и территорий  (км) | АЗС (ед.) | остановок общественного транспорта (ед.) | объектов придорожного сервиса  (ед.) | объектов рекламы (ед.) | зон отдых (ед.) | Несанкционированных  свалок мусора  (ед.) | Несанкционированных  объектов придорожного  сервиса (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муници­пальному району | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель тел.